中介服务费项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 中介服务费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 3,465万元 |
|  | 项目主管部门 | 天易经济开发区财政和国有资产管理局 |
|  | 项目立项目的 | 加强本级财政项目支出预算管理，提升财政预算科学化、精细化管理水平，减少财政资金浪费，加快实现政府购买服务资金的制度化、专业化和规范化，提高财政项目资金使用效益。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2019年中介服务费项目预算安排资金3465万元，专项包含5个子项目，资金来源均为县级公共财政支出，均按相关局室年初申报的预算进行分配，具体内容为：产业发展中介服务费400万元，财政、审计评审咨询费900万元，规划设计、测绘、测量费1950万元，土地评估费100万元，重大事项咨询及法律顾问费115万元。 为加强中介服务费资金管理，天易经开区制定了《天易经开区中介服务费资金管理办法》，对中介库建立、资金预算、资金拨付等方面严格管理、规范会计核算，同时对项目开展绩效管理，规定资金使用局室必须定期并在年度末将中介服务费资金执行情况和绩效完成情况报财政和国有资产管理局进行绩效评价工作。 2019年中介服务费实际支出4,168,820.88元，年末结转30,481,179.12元，年末结转金额中包含按合同应付未付款26,962,457.15元，实际年末结转3,518,721.97元。未付款的原因主要是天易经开区财力保障有限，造成项目资金缺口，以及项目合同未结算或已开票未报销等诸多因素。作为一项经常性项目，项目立项程序充分合理项目管理情况总体良好，财务管理制度健全，排除其他因素后，项目预算执行率达到89.84%，年初设定的绩效目标基本完成，取得了预期效果。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | （一）项目产出情况 1、全面提升了审计工作质量，发挥审计作用 首先，加强中介机构考核管理。审计中心以“公开透明、公平公正”为标准对中介机构实施监督，按照天易经开区对中介机构的考核办法评出前三名先进单位。 其次，依法履职尽责。一是对工程项目结算审计严格把关。至12月底止，共受理工程建设项目187个，总送审金额5.64亿元。目前，已审结项目112个（其中审计中心内审项目64个），已审结送审金额2.4亿元，审定金额2.1亿元，审减金额3315万元（其中：中心复核审减金额：447.64万元）。二是对工程项目建设过程实施跟踪审计。全年完成一污向二污调水工程、苏湘工业园场坪工程、水竹村村道工程等大小项目现场计量工作58项，完成佳海地产土方平整工程、武广大道一期工程、海棠路拓改工程等项目竣工收量74项，配合县审计局现场查勘云龙路、香樟路绿化工程、湘潭县污水泵站输送干管工程、金霞山80M通廊景观工程等项目12项，督促好了中介公司对贵竹学校一期、二期工程、含羞草路{湘南路（玉龙路-武广大道）}道路工程、含羞草路{湘南路（凤凰西路-玉龙路）}道路工程全过程跟踪审计。三是对工程项目结算审计遗留问题认真稳妥处理。继去年处理审计中心成立前遗留已送审的结算项目48项后，2019年又处理完成了12项。 2、财政监督不断强化 全年共完成工程预算评审项目211个，送审金额4.85亿元，审定4.31亿元，核减金额5304万元，核减率为10.94%。其中外审项目161个，送审金额4.63亿元，审定金额4.12亿元，核减金额5101万元，核减率为11.02 %；内审项目50个，送审金额2141万元，审定金额1938万元，核减金额203万元，核减率为9.48 %。 3、项目建设成效明显 ①市政基础设施项目完成情况：湘莲大道三期、云龙东路、梧桐南路、湘南路、八斗坵路已完成立项、用地预审、环评、建设用地规划许可、建设工程规划许可、初步设计批复、施工图图审、预算、财评等前期工作，已开工建设；紫云路道路已完成立项、用地预审、建设用地规划许可、初步设计批复等前期工作，能按计划启动建设。 ②配套设施中白沙洲和烟塘110KV变电站已完成立项和配套设施项目设计工作。 ③公共民生项目中天易贵竹学校二期和天易水竹公立幼儿园已完成立项、用地预审、环评、建设用地规划许可、建设工程规划许可、初步设计批复、施工图图审等前期工作。 4、 坚持强化管理，确保工程质量安全 强化监理管理责任。要求各施工、监理单位严格按相关文件要求人员配备到位，在监理服务期间保持人员相对稳定。加大对施工质量的监理责任，切实履行安全生产的监理责任，健全安全监理职责，防止安全事故发生。 5、清理低效闲置土地，有效盘活存量土地 对天易经开区范围内低效闲置用地组织了全面调查摸底，出台了《关于鼓励入园项目提质增效暨低效土地清理处置的工作方案》。己收回恒达彩印、圣雅凯两宗低效工业用地67.29亩，启动了珠江啤酒、乐为、天人合、税务局、南方阀门、电业局6宗低效闲置土地处置，其中乐为已下达了《行政决定书》；珠江啤酒（67亩）已提请天易经开区低效闲置土地清理专项领导小组2019年第2次会议、县自然资源管理委员会2019年第7次会议原则通过，正提请党工委员会决定。 6、推进依法行政，规范行政行为 2019年由天易经开区管委会组织应诉的行政诉讼案件共计95件，经法院裁判维持行政行为或驳回诉求或者撤诉结案的共计77件，为全年诉讼案件结案总数的84.61%；经法院裁判被确认违法或被撤销或责令履行职责的共计14件，为全年诉讼案件结案总数的15.38%；其中由天易经开区法律顾问参与应诉的行政诉讼共计76件（结案74件），被确认违法或被撤销行政行为的12件，胜诉率为83.78%。 （二）项目绩效情况 1.经济效益 首先，主要通过工程预算评审、项目征拆资料稽核开展事前审核，预算评审面和征拆稽核面均达100%，其中预算评审审减率达11%。将监督管理贯穿财政资金收支全过程，确保了财政资金的安全、规范、高效使用。 其次，审计中心从接收审计项目时开始控制，施工单位送审的结算金额不能高估冒算最终的审定金额的20%以上，有效的控制了中介机构的审计费用。 2.社会效益 (1)助推建设程序更加规范。 通过审计工作制度的实施，建设单位、施工单位一改过去有重大变更问题不主动提出，到竣工后一并结算的做法，严格遵守先完善手续再施工建设的程序要求，规矩意识和程序意识明显增强。 (2)整章建制，规范管理行为 全年项目建设统筹调度、灵活安排.不断健全完善部门各项规章制度，拟出台《政府投资项目前期工作实施管理细则》、《工程技术处理（变更）工作细则》、《城市道路施工图设计内容要求细则》、《中介服务单位综合考评管理细则》等制度规章，为园区基础设施建设与管理提供有力保障。 (3)编制规划引领成效 科学编制主城区空间规划，合理确定发展边界和重点功能区，精准策划定位部分重点区域，通过编制片区城市设计方案，打造有竞争力、有特色、有效益的城市片区强化排水、综合管网、电力、公共配套设施等专项规划编制，满足城市功能发展需要，实现科学引领、合理布局，一次性配置，避免重复建设。解决低效闲置土地处置难的问题，通过收回、加大投入重新利用等方式，盘活存量，解决新增建设用地报批困难和项目用地需求量大的矛盾。 (4)全区经济社会发展做好法制保障 充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中的作用。在招商引资、重大项目合同签订中，积极听取法律顾问意见，做到事前、事中、事后均有法律顾问全程参与。在办理行政、民事诉讼案件中给法律顾问充分授权，发挥他们的作用大力推进全区依法行政工作和法治政府建设，全力提升涉法事务保障水平，不断强化行政执法监督和纠错机制，为全区经济社会发展创造了良好的法治环境。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、项目资金预算完成率低，指标结余较多 2019年中介服务费项目预算为34,650,000.00元，实际已支付4,168,820.88元,按合同待支付26,962,457.15元，预算完成率为89.84%。由于财力不够导致项目预算指标结余，而实际却无资金支付，没有完全按计划完成项目。 2、项目绩效目标不够全面、细化 按绩效管理要求，我委年初进行了项目绩效目标申报，但设置的绩效指标，缺少长期绩效指标，涉及项目范围不全面，内容不够细化，没有体现出资金使用或发展的应有水平。 |
|  | 改进措施 | 1、建议加强财政资金管理，加大投入，同时督促相关业务部门及时调整相关计划，完成年度预算，确保实施的项目与资金内容、对象及需求相一致、与统筹整合资金规模相匹配。 2、建议加强与项目资金使用局室的沟通，对年度预算执行情况进行分析，以问题为导向，发挥财政对专项资金项目监督管理的主体职能作用，在编制下一年度预算时，提前进行业务量分析，优化资源配置，尽早规划资金需求量，从源头提高预算的科学化和精细化水平。 3、建议合理制定年度绩效目标，按照绩效目标开展工作，并在项目实施过程中，及时监控目标的完成情况，保质保量完成预算目标。 4、本项目是天易经开区为提高工作的专业性水平，减少财政资金浪费，根据《湘潭县政府购买服务管理办法(试行)》和市财政局相关规定设立的经常性项目，应当长期设立专项资金，用于政府购买服务的经费支出。依据《湘潭县政府购买服务管理办法(试行)》和市财政局相关规定，结合天易经开区相关局室的工作实际需要，按照年度预算编制要求，每年年底将下一年度中介服务费的资金预算计划报财政和国有资产管理局，2020年预算资金需要660万元，资金使用局室应按照“少花钱，多办事，办好事”的原则，合理开支，不断提高工作效率和质量。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |