附件5

危房改造项目建设县级配套资金

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 危房改造项目建设 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 490万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县教育建设服务中心 |
|  | 项目立项目的 | 通过绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按照《湘潭县教育系统专项资金管理暂行办法》的规定，项目资金实行专户管理，专款专用，资金拨付根据进度按期付款，工程完工经县教育局和相关职能部门验收合格，做好结算，经财政评审中心审核后（除合同约定的工程质量保证金外）拨付余款。 2021年年初财政预算安排资金490万元，2021年已经全部到位，县教育局于2021年足额支付到各项目实施学校。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、完成了1、县二中：校园白改黑，校门改造，2、县四中：寝室提质、会议室改造，3、县八中：路灯采购、食堂设备采购项目，4、县九中：电力改造、寝室空调，5、县十中：教学楼 综合楼维修改造；6、古云小学厕所维修7、石潭镇芙蓉小学校舍维修；8、三合小学厕所改造；9、双板桥中心小学教师宿舍改造；10、沙泉小学新建厕所及围墙和屋面维修。一共涉及23所学校老旧校舍修缮，改造加固约4200平方米。 2、全年使用资金为493.2万元用于各学校危房改造，主要学校有县二中21.38万元；县四中18万元；县八中4.4万元；县九中20万元；县十中14万元，石潭（古云小学、石潭镇芙蓉小学、石潭芙蓉学校）共计15.62万元；杨嘉桥三合小学10万元；河口（双板桥中心小学、沙泉小学、河口中学）共计14.44万元；青山（石门学校，新铺学校）共计17.18万元；易俗河（子敬初级中学、百花小学、天易水竹、梅林中学、天易金霞小学、贵竹学校）共计181.2万元；歇马中学36.7万元，龙口中学120万元；排头中学20.3万元。 3、改善了办学条件，整体提高了学校形象。提高了入学率和巩固率，满足人民群众日益增长的高品质教育需求。 4、对专项项目对照评价指标体系进行了评价，得分为100分。财政支出绩效等第为“优秀” |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 | 无 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |