湘潭县2021年度社会保障性住房经费

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 社会保障性住房经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 83万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局(人防办) |
|  | 项目立项目的 | 为确保我单位负责管理的社会保障性住房建筑本体和共用部位、共用设施设备、附属建筑物、构筑物及配套设施、共用绿地、花木、建筑小品的维修、养护、运行和管理，保障公共环境卫生，维护交通秩序与车辆的停放管理，维护公共秩序安全，管理与物业相关的工程图纸、竣工验收资料、住户档案，我局在2021年向县级财政预算申请了83万元工作经费用于社会保障性住房物业管理费及对住房和其他配套设施设备的维修维护费项目。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 本项目主管及实施单位湘潭县住房和城乡建设局(人防办)，湘潭县住房和城乡建设局(人防办)位于湘潭县易俗河镇杏丹二路，统一社会信用代码1143032100623043X5，属正科级行政单位。 本项目是上年延续专项，也将延续到下年，范围包括我县5个保障性住房小区：芙蓉保障性住房小区、烟塘保障性住房小区、锦园保障性住房小区、雅园保障性住房小区、米罗云山小区。 本项目年度预算资金83万元，资金来源为财政预算拨款。其中18万元用于保障性住房小区的维修养护，65万元作为外购物业管理服务费用。截至2021年12月31日，专项资金83万元已全部到位，共计支出90.46万元，其中29.24万元用于保障性住房小区的维修养护，2万元用于支付支持砚井社区保障性住房工作经费，59.13万元用于支付付外购物业管理服务费等。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 2021年度本项目的目标已实现，其具体完成情况如下： 预期目标; 完成情况. 住房正常使用; 完成. 中标单位收到预期资金; 完成. 群众满意度达到95%; 完成. ①住房正常使用：项目考核主要以住房及时维护为主，对其他配套设施设备也不能放任，经常听取群众意见和建议，并结合对现场的不定时督查的方式进行。 ②外购物业合同单位收到预期资金：与外购物业单位及时签订项目委托合同书，双方就服务事项、委托期限、权利义务等等具体事项达成一致。物业公司在未与接手单位交接以前能够认真负责把小区各项工作服务好，落实到位；且能够服从甲方管理，接受上级主管部门监督，未发生因资金问题导致的服务不全。 ③经统计，本次问卷各服务对象本项目整体满意度为95%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 对物业管理市场价格了解不够深入，预算超支较大，望财政加大对本项目的支持力度。 |
|  | 改进措施 | 深入了解市场，对服务价格做到心中有数。平常要多走访住户和物管人员，对住房及配套工程设施易损易老化部分及其维修养护费用胸有成竹。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |