2021年度湘潭县农村危房改造

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 农村危房改造 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 2083万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 农村危房改造工作，是党和政府一项重要的惠农政策，以解决农村困难群众的基本居住问题为目标；保证我县2021年农村危房改造工作按照省厅下达的任务数顺利完成。本专项资金全部用于全县2021年应改尽改户（约165户任务数）农村危房改造。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、资金到位情况 2021年本项目资金来源为财政拨款，年度预算资金2083万元，其中本级农村危房改造专项配套资金20万元，中央补助拨款2063万元。截至2021年12月31日，实际收到中央补助专项资金291万元，资金到位率13.97%。 2、资金使用情况 资金实际支付情况：2021年2月30号凭证发放湘潭县2021年第一批农村危房改造35户资金37.5万元，2021年11月57号凭证发放湘潭县2021年第二批农村危房改造238户资金户资金269.8万元,2021年共计发放危房改造资金273户，实付支付307.3万元。 3、资金管理情况 为加强专项资金管理，县危房改造领导小组办公室制定了《湘潭县农村危房改造专项资金管理办法》，从制度上规范财政专项资金的日常管理和使用，严格按照相关要求审核拨付专项资金，没有不合规、虚列项目支出、超标准开支的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况。 4、项目组织和管理情况 为了更好地加强对项目的管理，湘潭县成立了农村危房改造领导小组，由分管副县长担任组长，县住建、民政、财政等相关部门为小组成员单位，并将此项工作纳入工作重点，各乡镇也明确了相应的机构，切实加强了对危房改造工作的领导和指导。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 2021年农村危房改造工作是根据《关于持续推进农村重点对象住房安全保障工作方案》（潭县政建发[2021]9号）、《湘潭县2020年农村危房改造实施方案》（潭县政建函[2020]2号）文件精神对项目进行部署和实施。 本项目的实施主要分为三个方面：1、农村危房改造前期摸底调查工作，时间为2021年1月—5月；2、组织农村危房改造建设项目实施：本年农村危房改造任务165户（实际完成273户）12月已经完成；3、完成上级巡查检查验收工作及各类检查验收工作2次。 本项目促成了农村危房改造273户工程任务的圆满完成，解决了273户应改尽改户农村危房改造的危房新建及修缮的困难问题。项目为农村危房改造工程建设提供了有效保障，确保我县农村危房改造工作加速推进，改善了乡镇五保家庭、低保家庭、中等偏下收入家庭的危房新建及修缮的困难问题，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 农村危房改造补助资金是农村危房改造顺利开展的经费保障，本项目的支出为农村危房改造补助资金等。存量危房核实工作量大,补助对象审核调查工作较难。 |
|  | 改进措施 | 在今后的工作，各乡镇要加强与发改、扶贫、民政、残联等部门的对接，根据建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、低保户、易地扶贫搬迁户、贫困残疾人家庭清理整改情况，及时核实并修改完善今存量危房信息，确保不遗漏一户、不重复一户；补助对象的审核建立村级评议制度。实施三级公示制度，加大入户调查力度，使得资金申请符合客观实际，确保资金使用科学合理，提高财政资金的使用率。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |