湘潭县2021年度中心行政区办公楼屋顶花园绿化景观工程项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 中心行政区办公楼屋顶花园绿化景观工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 169.68万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局(人防办) |
|  | 项目立项目的 | 2019年1-5月，我县城区省控点空气质量自动监测站县环保局点大气环境质量优良天数134天，县环保局监测点二氧化氮和一氧化碳小时数据在早上6点到9点、11点至15点，17点至凌晨2点这三个时段数据明显偏高，天气晴好微风时更为明显。经县环保局规划、技术论证，对县住建局办公楼南部、县教育局、商务中心、县审计局种植屋面、天沟及屋顶防水、圆路、花架、花箱、喷灌系统种植土、灌木及地被栽植等，我局在2021年向县级财政预算申请了169.68万元用于中心行政区办公楼屋顶花园绿化景观工程项目。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 本项目预算资金169.68万元，资金来源为财政预算拨款。其中工程款157.28万元、预算编制费1.1万元、设计费11.3万元，合计169.68万元。实际支出168.08万元,支付完成率99.06%。项目设计施工单位为湘潭晟睿园林绿化有限公司： 项目名称; 金额. 工程设计费; 10.80. 工程款; 157.28. 合 计; 168.08. |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 2021年度本项目的目标已实现，其具体完成情况如下： 一级指标; 二级指标; 指标内容; 指标值. 产出指标; 数量指标; 园林景观工程; 4个单位. 质量指标; 确保工程质量合格率; 100%. 成本指标; 预算编制费; 1.1万元. 设计费; 11.3万元. 园林景观工程; 157.28万元. 时效指标; 20191213-20210112. 效益指标; 生态效益; 增加绿化覆盖率. 社会效益; 美化城市空间. 可持续影响; 改善空气质量的效果，且降低空气粉尘、PM2.5等污染物影响. 社会公众或服务对象满意度; 市民满意度; 90％以上. |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
|  | 改进措施 | 无 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |