2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金安排计划表

| 序号 | 项目地址 | 项目类别 | 建设性质 | 项目名称 | 建设任务 | 责任单位 | 预计实施时间进度 | 资金规模和筹资方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计（万元） | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专项衔接资金（万元） | 其他资金（万元） |
| 1 | 湘潭县云湖桥镇新中湾、新中塘村 | 产业发展项目-配套基础设施项目-小型农田水利设施建设 | 巩固提升类项目 | 湘潭市湘潭县云湖桥镇新中湾村高标准农田建设项目（二〇二二年示范） | 建设高标准农田3000亩，土壤改良3000亩，山塘防渗加固2座，衬砌灌渠6.1千米，衬砌排渠4.97千米，修建机耕路4.03千米。 | 湘潭县农业发展服务中心 | 2022.10至2023.3月 | 1104.32 | 389 | 715.32 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1104.32 | 389 | 715.32 |