附件

湘潭县1-5月重点民生实事项目进度表

| 序号 | 项目类别 | 实事 类别 | 项目名称 | 牵头 单位 | 任务数 | 进度 情况 | 完成 比例 | 第二季度 最低进度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 省实事 | 普通高中“徐特立项目”建设 | 县教育局 | 1所 | 前期工作 | 42% | 完成前期工作 50% |
| 2 | B | 省实事 | “湘易办”超级服务端用户 | 县行政审批局 | 36.5万 | 20.1 | 55% | 30% |
| 3 | B | 省实事 | 城镇新增就业 | 县人社局 | 6150人 | 3346 | 54% | 60% |
| 4 | B | 省实事 | 补贴性职业技能培训 | 县人社局 | 3525人次 | 2611 | 74% | 60% |
| 5 | B | 省实事 | 城乡适龄妇女“两癌”免费检查 | 县卫健局 | 1.2万人 | 9171 | 76% | 60% |
| 6 | B | 省实事 | 异地就医结算 | 县医保局 | 二级以上定点医疗机构全覆盖 | 6 | 100% | 50% |
| 7 | B | 省实事 | 基层医保代办服务 | 县医保局 | 全覆盖 | 399 | 108% | 50% |
| 8 | C | 省实事 | 困难老年人居家适老化改造 | 县民政局 | 400户 | 进场施工 | 45% | 60% |
| 9 | A | 省实事 | 提高困难群体救助标准 | 县民政局 | 城市低保标准不低于650元／月，农村低保标准不低于5000元／年，残疾人“两项补贴”不低于80元／月，散居孤儿基本生活最低保障不低于1100元／月 | 已完成 | 100% | 4月底完成 |
| 10 | B | 省实事 | 康复救助残疾儿童 | 县残联 | 120人 | 在训142人 | 46% | 60% |
| 11 | C | 省实事 | - 困难残疾人家庭无障碍改造 | 县残联 | 165户 | 72 | 44% | 制定一户一方案，5月开始主体施工 |
| 12 | C | 省实事 | 改造城镇老旧小区 | 县住建局 | 4个 | 开工建设 | 45% | 5月底签订施工合同 |
| 13 | C | 省实事 | 农村公路提质改造 | 县交通局 | 20.565公里 | 16.994 | 82% | 5月底签订施工合同 |
| 14 | C | 省实事 | 农村公路安防设施 | 县交通局 | 20.074公里 | 9.09 | 45% |  |
| 15 | C | 省实事 | 农村电网巩固提升工程 | 国网供电 湘潭县公司 | 完成3800万投资额 | 1622 | 43% | 完成投资60% |
| 16 | C | 省实事 | 农村水源保障 及灌溉能力提升 | 县水利局 | 新增蓄水能力53.6万方；恢复和改善灌溉面积10万亩 | 25.92万方4.99万亩 | 49% | 55% |
| 17 | B | 省监测项目 | 扩大社会保险覆盖面 | - 县人社局 | - 基本养老、工伤和失业保险参保人数分别达到63.92万人、7万人和3.84万人 | - 分别达到63.18 6.3 - 3.84万人 | - 98.8% 90% 100% | 60% |
| 18 | B | 省监测项目 | 县三级综合医ICU床位不低于总床位的4% | 县卫健局 | 4% | 已达标 | 100% | -- |
| 19 | A | 省监测项目 | 改善生态环境质量 | 市生态环境局县分局 | 全县空气质量优良率在2022年87.7%的基础上，持续改善；全省国考断面水质优良率三类以上比例稳中向好，达到100%。 | 1-5月全县空气质量优良率83.6% 1-4月全县3个国考断面水质优良率100% | -- | -- |
| 20 | C | 市实事 | 学校食堂 标准化改造工程 | 县教育局 | 5所 | 前期工作 | 70% | 完成前期工作 80% |
| 21 | C | 市实事 | 敬老院安防工程 | 县民政局 | 5所 | 正在实施 | 45% | 60% |
| 22 | C | 市实事 | 既有住宅加装电梯 | 县住建局 | 10台 | 4 | 45% | 40% |
| 23 | C | 市实事 | 交通顽瘴痼疾整治行动 | 县交警大队 | 17处 | 15 | 88% | 60% |
| 24 | C | 市实事 | 乡镇示范消防站建设 | 县应急管理局、县消防大队 | 4个 | 正在建设 | 50% | 60% |
| 25 | C | 市实事 | 小区居民生活设施“五小”改造项目 | 县民政局县教育局 | 3 | 正在实施 | 45% | 60% |