PPP项目政府付费支出绩效评价报告

（2023年度）

| 部门概况 | 专项名称 | PPP项目政府付费支出 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 4500.00万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭天易经济开发区管理委员会 |
|  | 项目立项目的 | 根据《天易示范区物流园市政工程PPP项目合同》约定，需向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费，根据资金预算及实际情况，特设立本项目。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一、项目资金管理情况 针对专项资金，我区制定了专项资金相关管理文件，并严格按照文件规定执行，做到了专款专用、专账核算、财务审批流程健全规范、资金拨付手续齐全。 二、项目支出使用情况 2023年度PPP项目政府付费支出专项资金预算4500.00万元，本年度实际使用项目资金5080.1万元，其中财政拨款资金支出4500万元，其他资金支出580.1万元。用于保障该项目银行借款本金及利息， 专项资金拨付及时，无多头申报、重复安排的情况。单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，无违规现象的发生。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 一、项目组织实施情况 现项目已经整体进入运营期，湘潭天易经开区管理委员会作为项目实施机构，履行监督管理职责，项目运营维护工作正常运行。 二、项目效益完成情况 积极与本项目两家贷款银行（中国银行、工商银行）沟通协商调整还本付息计划。中国银行2023年5月应偿还本金由7231万元降至150万元，工商银行2023年需偿还本金由6250万元降至200万元。降低政府2023年度支付压力，通过多次与社会投资方洽谈，将本年度应支付金额2.04亿元调整降至0.51亿元。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、政府支出责任较大，县级财力紧张； 2、预算绩效目标制定不够全面。 |
|  | 改进措施 | 1、严格落实过紧日子要求，加强财政资金管理。 2、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |