2023年度湘潭县农村危房改造项目

支出绩效评价报告

| 部门概况 | 专项名称 | 2023年度湘潭县农村危房改造 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 310万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 为了贯彻落实《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，继续实施农村农村危房改造和地震高烈度设防地区农房搞震改造，逐步建立农村低收入人口住房安全保障长效机制，本项目2023年度资金计划投入为310万元（本级农村危房改造专项配套资金10万元，上级补助拨款300万元），本专项资金全部用于全县2023年应改尽改户（115户）农村危房改造。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、资金到位情况 # 2023年度中央下达我县农村危房改造补助资金233万元，县级配套资金10万元，资金到位率100%。本年实际发放农村危房改造补助资金297.6万元，执行率122.47%。 2、资金使用情况 资金实际支付情况：2023年9-10月发放第一批113户湘潭县农村危房改造补助资金185.3万元，2023年12月发放第二批62户湘潭县农村危房改造补助资金112.3万元, 2023年实付支付项目资金297.6万元。 3、资金管理情况 为加强专项资金管理，县危房改造领导小组办公室制定了《湘潭县农村危房改造专项资金管理办法》，从制度上规范财政专项资金的日常管理和使用，严格按照相关要求审核拨付专项资金，没有不合规、虚列项目支出、超标准开支的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况。 4、项目组织和管理情况 为了更好地加强对项目的管理，湘潭县成立了农村危房改造领导小组，由分管副县长担任组长，县住建、民政、财政等相关部门为小组成员单位，并将此项工作纳入工作重点，各乡镇也明确了相应的机构，切实加强了对危房改造工作的领导和指导。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1、2023年1-6月完成农村危房改造建设前期摸底调查工作，2023年1-12月组织项目实施，2023年12月项目竣工验收阶段； 2、危房改造年初任务应改尽改户（约115户）,实际完成175户，完成率达到152.17%，全部通过验收检验，并迎接上级部门检查2次。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 农村危房改造户对象主要是农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭、其他脱贫户、农村低保边缘户，他们处于社会底层，属于弱势群体，自筹资金比较困难，加之建房材料、劳动力价格上涨，仅靠中央和省政府危改补助资金，以及市、县少量配套补助资金难以完成危房改造，即使完成房屋改造，也增加了农村危改户经济负担。 |
|  | 改进措施 | 建议提高农村危房改造补助资金标准，减轻农村低收入群体等重点对象重建或修缮房屋的经济负担。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |