投资评审专项项目支出绩效评价报告

（2024年度）

| 部门概况 | 专项名称 | 投资评审专项 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 200.00万元 |
|  | 项目主管部门 | 湖南湘潭天易经济开发区管理委员会 |
|  | 项目立项目的 | 为加强评审工作履职所需的辅助性服务，提高天易经开区政府投资项目评审质量和效率，将部分工程项目的评审通过政府采购程序，委托给具有相关资质的第三方中介机构进行评审,通过专业的评审工作，可以有效控制项目成本，提高工程质量，防范资金风险 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一、项目支出管理情况 （一）专项资金管理文件 针对投资评审专项资金，我区制定了专项资金相关管理文件，并严格按照文件规定执行，做到了专款专用、专账核算、财务审批流程健全规范、资金拨付手续齐全。 二、项目支出使用情况 2024年度投资评审专项资金预算200.00万元，本年度实际使用项目资金195.78万元，预算执行率98%。专项资金主要用于支付第三方评审费用，单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，无违规现象的发生。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 一、项目产出完成情况 1、严格把关项目投资评审。 一是完成政府性投资预算评审项目9个（含服务类），二是完成政府性投资项目结算评审30个。 2、加强制度建设，优化评审流程，务实推进评审工作。 根据上级政策，结合部门职责，综合历年审计经验，修编了经开区新的《湘潭天易经开区项目投资评审管理办法》和《湘潭天易经开区投资评审工作联席会议制度》。实行“内外两审、三审一批”等评审流程，为有序推进工作提供了制度遵循。 3、担当作为，积极稳妥处理历史遗留问题。 针对经开区历年来累积的审计遗留问题，投资评审中心积极担当、主动作为，推动了遗留问题的解决。 4、服从大局，完成中心工作。开展“三员三式”和企业安全生产大走访等工作。定期对经开区安排的佳海45家企业进行走访，交心谈心，为企业排忧解难,对企业安全生产、环保、营商环境调查等工作进行督查与协助。 二、项目效益完成情况 1、成本效益 政府性投资预算评审项目9个（含服务类），送审金额4771.23万元，审定金额4606.12万元，审减金额165.12万元，审减率3.46%。政府性投资项目结算评审30个，21948.3万元，审定金额17541.23万元，审减金额4407.10万元，审减率20.08%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、面对新的投资评审新形势，具备新压力。 根据湖南省审计厅《关于进一步加强和规范投资审计工作的通知》文件要求，投资审计须转型发展，不能“以审代结”，县审计局不再承担我区百万以上项目的审结定案工作。只负责抽查和监管工作。面对新形势，评审要求将更高，在评审人员缩减的形势下，评审任务将更加繁重，评审风险，评审压力将更大。 2、面对待审难点项目，破解问题方法存在瓶颈。 目前，虽然经开区新建项目在缩减，但未审项目存量较多，还有部分项目情况复杂，审计难度大。 3、审计人员不足，审计力量有待加强。 面对审计任务加重、审计要求提高、审计压力加大的新形势。面对新形势，依法审计是经开区实现节流增效、降低建设成本的有效途径。为了实现评审质量和评审效果进一步提高，审计力量有待进一步加强。 |
|  | 改进措施 | 一是进一步加强队伍建设，为加强评审工作提供保障。 进一步加强队伍建设，实现“增员提质增效”的目标。同时，评审中心人员需要坚持学习，做到学用结合，不断提升评审人员的业务能力和个人素养，加强对评审人员评审效率和质量的管理，进一步提升评审水平，加强评审队伍建设。 二是加强执行制度力度，实现评审质量逐步提高。 认真执行已经出台的投资评审制度和相关法律法规，逐步引导建设、设计、施工、监理、造价咨询单位主动学习理解贯彻制度和法规，共同推进项目管理水平的逐步提高，促进投资评审工作质量和效率上新台阶。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |