水电气物业绿化专项项目支出绩效评价报告

（2024年度）

| 部门概况 | 专项名称 | 水电气物业绿化专项项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 380.00万元 |
|  | 项目主管部门 | 湖南湘潭天易经济开发区管理委员会 |
|  | 项目立项目的 | 为保证公共服务的正常运行以及服务管理工作的正常运转，保证办公、办事环境，提高行政中心的物业管理品质水平，加强行政服务中心事务管理，确保行政服务中心平稳运行，对管委会大楼的设施设备日常保养维护、环境卫生日常清理优化，维护良好的工作秩序、排除安全隐患。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一、项目资金管理情况 针对专项资金，我区制定了专项资金相关管理文件，并严格按照文件规定执行，做到了专款专用、专账核算、财务审批流程健全规范、资金拨付手续齐全。 二、项目支出使用情况 2024年度水电气物业绿化支出项目资金预算380.00万元，本年度实际使用项目资金372.65万元。用于支付水电费及物业管理费，专项资金拨付及时，无多头申报、重复安排的情况。单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，无违规现象的发生。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | - 项目产出完成情况 - 行政办公区域管理及水电费及时缴纳 - 全年坚持每日对水、电、气设施进行巡查并做好详细记录，确保设施运行稳定。水电费用按时足额缴纳，保障了水电气供应的连续性，未发生因管理不善导致的断水、断电、断气事件，有效支撑了办公区域的正常运转。 - 对辖区秩序维护及安防值班巡查 - 严格执行24小时安防值班与巡查制度，全年不定时对辖区内消防设备进行巡查，设立30个重点巡查点位。主动对来访人员进行询问登记，全年共登记来访人员2616人次。规范车辆进出指引及停放，加强楼层巡视并记录加班人员信息。全年提供雨伞租借服务149次，全面提升安全及服务质量。 - 会务服务 - 全年共计开展会务服务1684次，前台来电事务处理571次，信报件收发298次，涵盖日常会议、重大活动、接待安排等多个方面，保障了机关单位各类会议的顺利进行。 - 创业大厦日常保洁与垃圾清运 - 严格落实“日产日清”制度，确保环境卫生整洁、无积存垃圾。各项清洁任务按照标准频次执行，日常保洁覆盖率达100%。厕所每天清洗4次以上，楼道地面推尘每天1次，设施设备每日抹擦1次，外围每天清洗4次，踢脚线每月清扫1次，蜘蛛网每周清理1次。电梯轿厢每天清洗4次，每周保养1次。日常保洁覆盖率100%，日常保洁工作落实到位，环境卫生保持良好状态。 - 二、项目效益完成情况 - 服务对象满意度 针对2024年度水电气物业绿化支出项目资金绩效自评，物业服务公司开展了物业服务满意度调查工作，满意度100%。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | - 执行情况较好。 |
|  | 改进措施 | 无 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |